Тульская область

Муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района

Администрация

Постановление

от 16 мая 2014 г. № 160

# Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2016 годы».

# 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2016 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить в сети интернет.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава администрации муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района 	              И.Л. Чекмарева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

от 16 мая 2014 № 160

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

на 2014-2016 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Разработчик программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района |
| Основная цель программы | Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
| Основные задачи программы | Повышение уровня содержания и ремонта сети, автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. Организация благоустройства, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Сроки реализации программы | Период реализации программы – 2014-2016 года |
| Перечень подпрограмм | Народный бюджет в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2013-2014 годы |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования программы 45906,4тыс. рублей, в т.ч.: 2014г.- 8280,20тыс. руб. 2015г.- 16945,10 тыс. руб. 2016г.- 20681,10 тыс. руб. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы 556,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2014г.- 556,20 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | Зарегистрированные в установленном порядке автомобильные дороги общего пользования местного значения, их обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и улучшение технического и эксплуатационного состояния |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за системой организации исполнения программы возлагается на первого заместителя главы администрацию муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ. Для дорог имеющих грунтовое покрытие необходима разработка проектно-сметной документации и дальнейшее строительство.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

На территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района проживает 13097 человек. Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания автомобильных дорог. В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района (далее- муниципальное образование), увеличением процента большегрузных автомобилей, транспортно-эксплуатационное и техническое состояние автомобильных дорог, а также транзитных проездов по населенным пунктам не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Наиболее характерными видами разрушений автомобильных дорог являются:

выкрашивание покрытия с образованием выбоин на поверхности верхнего слоя;

истирание верхнего слоя под воздействием движущегося транспорта с уменьшением толщины слоя и образованием колеи;

различного рода деформации покрытия в продольном и поперечном направлениях, образование сетки трещин и т.д.

Решение проблем развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования - одна их приоритетных задач, определяющих улучшение качества жизни и возможность активизации экономических, культурных связей муниципального образования.

В развитии автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети. Новое строительство автомобильных дорог сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов. При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения.

Дорожная сеть на территории муниципального образования сильно изношена. При общей протяженности дорог в 297,9 км не менее 70% требует ремонта и восстановления.

Большая часть дороги без покрытия – грунт.

На территории муниципального образования имеется сеть автомобильных дорог:

- регионального значения;

- межмуниципального значения;

- в границах населенных пунктов сельских поселений.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы на территории муниципального образования Северо-Западное. От уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Развитие дорожной сети муниципального образования, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности на территории муниципального образования.

Качественное решение обозначенных проблем требует программных методов.

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить сохранность и развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования, улучшить их техническое состояние путем финансирования конкретных мероприятий.

2. Основные цели и задачи программы

Целью программы является обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования, улучшение их технического состояния, обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог путем проведения ремонтов;

- повышение уровня поддержания надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог, организации и обеспечения безопасности дорожного движения;

- выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов;

- выполнение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

3. Срок реализации программы

Программа будет реализована в течение 3 лет в 1 этап: 2014 – 2016 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 45906,40 тыс. рублей, в т.ч.:

2014г.- 8280,20 тыс. руб.,

2015г.- 16945,10 тыс. руб.

2016г.- 20681,10 тыс. руб.

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться.

Реализацию мероприятий программы планируется обеспечить силами подрядных организаций - победителей аукционов, котировок на право выполнения дорожных работ.

5. Социально-экономическая эффективность программы

Эффективность реализации программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования.

К числу социально-экономических последствий развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся:

- улучшение социальных условий жизни населения;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

6. Возможные риски в ходе реализации программы

В процессе реализации программы возможно возникновение определенных рисков.

Возможными рисками реализации программы могут служить:

- поставка некачественного оборудования, материалов, связанная с нарушением обязательств поставщиками;

- экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

- изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации программы предусматривается:

- мониторинг финансового состояния и правового положения участников программы;

- отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур;

- регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий программы.

7. Управление реализацией программой и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком программы является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Текущее управление и контроль реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком исполнителями мероприятий, включенных в программу.

Реализация программы осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация настоящей программы должна обеспечить:

- выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов;

- выполнение ремонта к дворовым территориям многоквартирных домов;

- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах;

- сохранность отремонтированных автомобильных дорог;

- благоприятные условия проживания граждан.

# Мероприятия, предусмотренные программой

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2016 годы»

# твердое покрытие

| Адрес производства работ | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего | Бюджет ТО | Бюджет района | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования д. по ул. Ушатовского в п. Центральный S 3096кв.м | 2944,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2944,2 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования д. по ул. Овражная в п. Шахтерский S 4686кв.м | 3983,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3983,10 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования д. по ул. Маяковского в п. Центральный S 3013 кв.м | 3700,0 |  |  |  | 3363,0 |  |  | 337,0 |  |  |
| Устройство дороги с твердым покрытием п. Шахтерский , проезд Набережный (0,19 км) S 760м2 | 770,0 |  |  |  |  |  |  |  | 770,0 |  |
| Устройство дороги с твердым покрытием п. Шахтерский , ул.Строителей (0,197км) S 788 м2 | 800,3 |  |  |  |  |  |  |  | 800,3 |  |
| Ремонт дороги общего пользования п. Северо-Агеевский, ул. Пушкина S588,0м2 | 441,0 |  |  |  |  |  |  |  | 441,0 |  |
| Ремонт дороги общего пользования п. Центральный, ул. Маяковского, протяженность 1025м, (1025мх5) S5125 м2 | 3331,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3331,3 |  |
| Ремонт дороги общего пользования п. Центральный, ул. Садовая протяженность 177м,S885 м2 | 663,8 |  |  |  |  |  |  |  | 663,8 |  |
| Ремонт дороги общего пользования п. Центральный, ул. Пионерская, протяженность 252м,S1260 м2 | 882,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 882,0 |
| Ремонт дороги общего пользования по п. Лужковский ул.60лет СССР 1200м S 4200 кв.м | 1688,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1688,4 |
| Ремонт дороги общего пользования по п. Цетральный, ул. Школьная, протяженность дороги 580м S 2900м2 | 1885,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1885,0 |  |
| Ремонт дороги общего пользования по п. Цетральный, ул. Сидорова, протяженность дороги 394м S 1970м2 | 1280,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1280,5 |  |
| Ремонт дороги общего пользования по п. Цетральный, ул. Машиностроителей протяженность дороги 492м S 2460м2 | 1599,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1599,0 |
| ИТОГО | 23868,6 |  |  |  | 3363,0 |  |  | 337,0 | 9171,9 | 11096,7 |

# Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

| Адрес производства работ | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего | Бюджет ТО | Бюджет района | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ремонт дворовой территории и проезд к дворовой территории п. Северо- Агеевский ул. Ленина, д.2 ул. Строителей, д.2 плотность 3т/м3 расстояние 1000 м | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |
| Ремонт дороги общего пользования по п. Северо-Агеевский ул.Горького 436 м S 1308 кв.м | 525,8 |  |  |  |  |  |  |  | 525,8 |  |
| Ремонт дороги к жилым домам к-та Краинки №12,13,14,15, протяженность дороги 470 м, S1410м2 | 1057,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1057,5 |  |
| Ремонт дороги к жилым домам п. Песоченский, пер. Ленина, протяженность дороги 622 м, S1868м2 | 1214,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1214,0 |  |
| Ремонт придомовой территории п. Лужковский дома 5,7,9а, 9, протяженность дороги 276м, S801 м2 | 520,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,6 |
| Ремонт дворовой территории по п. Черепеть, ул. Комарова, 522 м, S2088 м2 | 1252,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1252,9 |
| Итого | 5320,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3547,3 | 1773,5 |
| Проведение ремонта грунтовых дорог. Отсыпка щебнем, грейдирование дороги |
| Наименование работ | Финансирование, тыс. руб. |
|  | всего | Бюджет ТО | Бюджет района | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги по п. Песоченский, ул. Парижская Коммуна, 1371 м, S4113м2 | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  | 950,0 |  |
| п. Шахтерский, ул. Овражная Расстояние 1562 м,S-6248,0кв.м | 4217,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4217,4 |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги по п. Песоченский, ул. Коммунаров, протяженность 441 м, S1323м2 | 530,5 |  |  |  |  |  |  |  | 530,5 |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги по п.Центральный, 1 Горняцкий проезд протяженность493м S1972м2 | 767,1 |  |  |  |  |  |  |  | 767,1 |  |
| Отсыпка щебнем по ул. Октябрьская в. Глубоковский S1184,0 м2 | 183,9 |  |  |  | 165,5 |  |  | 18,4 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги по п.Агеево, ул. Советская, S1142 кв м2 | 421,3 |  |  |  |  |  |  | 421,3 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги д. Селюково S 375 кв м2 | 169,0 |  |  |  |  |  |  | 169,0 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги п. Шахтерский ул. Чекалина S1050 м2 | 856,94 |  |  |  |  |  |  | 856,94 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги по д. Ширяево, протяженность 795м, S2394м2 | 236,13 |  |  |  |  |  |  | 236,13 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги по д. Зеленино, протяженность 2162 м, S6486м2 | 864,8 |  |  |  | 778,3 |  |  | 86,5 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги к подъезду к д. Варушицы, протяженность 300м, S1000м2 | 1476,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1476,6 |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги к подъезду к д. Белое, протяженность 235м, S140м2 | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги д. Зеленые Лужи, протяженность 806м, S2418м2 | 605,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,5 |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги с. Песковатское протяженность 203м, S1015м2 | 207,13 |  |  |  |  |  |  | 207,13 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги по ул. 2-ая Горняцкая в п. Центральный S1769 кв.м | 807,60 |  |  |  | 726,80 |  |  | 80,80 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги с. Кипеть протяженность 335 м, S1005м2 | 290,0 |  |  |  |  |  |  | 290,0 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги д. Алексадрия протяженность 203м, S609м2 | 175,00 |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги д. Митинка протяженность 400м, S1200 м2 | 343,20 |  |  |  |  |  |  | 343,20 |  |  |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги д. Желоба-2 протяженность 300 м, | 223,50 |  |  |  |  |  |  | 223,50 |  |  |
| Итого | 13385,60 |  |  |  | 1670,60 |  |  | 3167,90 | 2247,60 | 6299,50 |
| Зимнее содержание дорог по территории муниципального образования |
| Наименование работ | Финансирование, тыс. руб. |
|  | всего | Бюджет ТО | Бюджет района | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Зимнее содержание дорог по территории муниципального образования | 3231,40 |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 1200,00 | 1511,40 |
| Итого | 3231,40 |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 1200,00 | 1511,40 |

Мероприятия программы направлены на эффективное и безаварийное обеспечение транспортного сообщения и оптимизацию транспортной сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования и создание благоприятных условий проживания граждан.

Ресурсное обеспечение программы

# Объемы финансирования объектов дорожного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района

| Наименование мероприятия | ВСЕГО | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | в том числе за счет средств: |
|  |  | Бюджет ТО | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |
| Ремонт дороги общего пользования | 23968,60 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  |  |  | 3363,00 |  |  | 337,00 | 9171,90 | 11096,70 |
| Ремонт дворовой и придомовой территории | 5320,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3547,30 | 1773,50 |
| Отсыпка щебнем, грейдирование дороги | 13385,60 |  |  |  | 1670,60 |  |  | 3167,90 | 2247,60 | 6299,50 |
| зимнее содержание дорог | 3231,40 |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 1200,00 | 1511,40 |
| Итого | 45906,4 |  |  |  | 5033,60 |  |  | 4024,90 | 16166,80 | 20681,10 |

ПОДПРОГРАММА

«Народный бюджет в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2013-2014 годы».

ПАСПОРТ

«Народный бюджет в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2013-2014 годы»

| Наименование подпрограммы | «Народный бюджет в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2013-2014 годы» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Разработчик подпрограммы | Комитет по жизнеобеспечении администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Основная цель подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения |
| Основные задачи подпрограммы | Отсыпка дороги щебнем местного значения общего пользования |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 год |
| Исполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета поселения в 2014 году составляет 556,2 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: Областные деньги: 2014 год – 474,9 тыс. рублей; Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района: 2014 год – 81,3 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 года |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обустройство дорог общего пользования в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и улучшение технического и эксплуатационного состояния; - улучшение состояния территорий муниципального образования; - привлечение жителей к участию в решении проблем |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством |

## 1. Правовое обоснование и решение проблем муниципальной

## подпрограммы

Муниципальная целевая подпрограмма «Народный бюджет в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2013-2014 годы» (далее - Подпрограмма), разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

## 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

### Отсыпка дороги щебнем местного значения общего пользования

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся на территории муниципального образования без проведения капитального ремонта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий необходимо произвести отсыпку щебнем, что приведет к улучшению качества жизни людей.

## 3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью данной подпрограммы является активное привлечение населения к деятельности органа местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, повышения уровня доверия населения муниципального образования к власти за счет его участия в острых проблем.

Участие населения муниципального образования в подпрограмме повысит эффективность расходования бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в принятии решений, усиления контроля за расходованием бюджетных средств, за качеством выполнения работ.

Задачи:

- Отсыпка дороги щебнем местного значения общего пользования

## 4. Срок выполнения подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2014 год.

## 5. Система подпрограммных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в приложении к настоящей программе.

## 6. Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы на 2014 год потребуется 556,2 тыс. руб.

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в приложении подпрограммы.

## 7. Ожидаемые результаты подпрограммы

В результате выполнения подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- обустройство дорог общего пользования в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и улучшение технического и эксплуатационного состояния;

- улучшение состояния территорий муниципального образования

8. Управление реализацией подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Заказчиком программы является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Текущее управление и контроль реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком исполнителями мероприятий, включенных в программу.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Перечень мероприятий

подпрограммы «Народный бюджет в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2013-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | год | Источник финансирования | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | Бюджет МО |  |
| Задача. Отсыпка дороги щебнем местного значения общего пользования |  |
| 1. | Отсыпка щебнем, грейдирование дороги протяженность 300м д.Митинки | Администрация муниципального образования | 2014 | 2014 | 190,0 | 68,2 | 258,2 |
| 2. | Отсыпка щебнем, грейдирование дороги протяженность 345м д.Герасимово | Администрация муниципального образования | 2014 | 2014 | 284,9 | 13,1 | 298,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 474,9 | 81,3 | 556,2 |

Финансовое обеспечение подпрограммы «Народный бюджет в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2013-2014 годы»

| год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО | ИТОГО |
| 2014 | 474,9 | 81,3 | 556,2 |