Тульская область

Муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района

Собрание депутатов

Решение

от 21 марта 2014 г. № 7- 59

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Собрание депутатов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района РЕШИЛО:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы» (приложение).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Начальнику сектора экономики администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района (Зубаревой Н.В.) в бюджете муниципального образования Северо-Западное Суворовского района предусмотреть денежные средства на реализацию долгосрочной целевой программы.

4. Решение Собрания депутатов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от 30.12.2013 года № 5-42 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2016 годы» считать утратившим силу.

5. Настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района	                                          О.П. Лахова

Приложение

к решению Собрания

депутатов муниципального

образования Северо-Западное

Суворовского района программы

«Комплексное развитие системы

жилищного коммунального

хозяйства и благоустройства в

муниципальном образовании

Северо-Западное Суворовского района

на 2014-2025 годы»

Паспорт

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем

жилищного коммунального хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004года № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Устав муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Заказчик | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Основные разработчики программы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Цели и задачи программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Проведение комплекса мероприятий, способствующих созданию и укреплению ТСЖ, а также управляющих компаний многоквартирными домами. Повышение качества реформирования жилищного коммунального хозяйства. Строительство очистных сооружений и водопроводно-канализационных. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации программы. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов Сокращение потерь воды и обеспечение бесперебойного снабжения населения водой. Газификация населенных пунктов. Улучшение внешнего благоустройства озеленения, санитарного состояния и уличного освещения каждого населенного пункта. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и ремонта дорог и сооружений на них. Текущий ремонт подвесного пешеходного моста. Содержание мест захоронения. Ремонт памятников и обелисков с привлечением жителей в решении этих проблем. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2025 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы. 2. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. 3. Развитие жилищного коммунального хозяйства и благоустройство, в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы. 4. Комплексное благоустройство территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы" |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы составляет 245404,75 тыс. руб. 2014-60206,15. тыс. руб. 2015-67941,6 тыс. руб. 2016-69046,95 тыс. руб. 2017-2020. -11750,0 тыс. руб. 2021-2025 – 36460,05 тыс. руб. В том числе объем финансовых средств по подпрограммам: подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района: 2014-2025годы»-6420,0 тыс. руб. в том числе: 2014-2000,0тыс. руб. 2015-1700,0 тыс. руб. 2016-2000,0 тыс. руб. 2017-2020 г.-380,0 тыс. руб. 2021-2025 – 340,0 тыс. руб. Подпрограмма «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района" муниципальной программы город Суворов "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство, в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы» составляет – 195889,75 тыс. руб., в том числе: 2014-45089,65 тыс. руб. 2015-56695,05 тыс. руб. 2016-57465,05 тыс. руб. 2017-2020г.-6110,0 тыс. руб. 2021-2025г.-30535,0тыс. руб. Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы" составляет – 43090,0 тыс. руб., в том числе: 2014-13116,5.руб. 2015-9546,6 тыс. руб. 2016-9581,9 тыс. руб. 2017-2020г.-5260,0 тыс. руб. 2021-2025г.-5585,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. Расширение централизованной канализационной сети, модернизация уличной разводящей сети, напорных трубопроводов. Модернизация и строительство очистных сооружений. Модернизация системы утилизации отходов. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. Газификация населенных пунктов, переход на индивидуальное газовое отопление жилых квартир. Обеспечение четкой работы жилищных коммунальных и других организаций, по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов, жилищного фонда, кладбищ и других объектов. Широкое привлечение населения: - к благоустройству и развитию коммунального хозяйства; - обеспечению сохранности и организации текущего содержания дворовых территорий, детских, спортивных и игровых площадок, а также других объектов благоустройства и озеленения. Ежегодное проведение смотров конкурсов «Лучший дворик», «Лучшее предприятие по благоустройству и содержанию», «Лучший населенный пункт». |
| Организация управления и за исполнением программы | Программа реализуется на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Реализация мероприятий предусмотренных программой, осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Для оценки эффективности реализации программы администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль над исполнением программы осуществляет Собрание депутатов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения программными методами

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальная программа администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района «Комплексное развитие систем жилищного коммунального хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы» (далее именуется программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, на территории муниципального образования Северо-Западное должны быть приняты меры по стимулированию реформы управления многоквартирными домами.

Собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать и реализовать один из следующих способов управления:

- управление управляющей организацией;

- управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.

Программа предусматривает как решение задач сноса ветхого жилищного фонда, ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и национального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Программа направлена на комплексное решение вопросов организации бесперебойного холодного водоснабжения в соответствии со СНиП. Она включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий по содержанию объектов водоснабжения в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания граждан;

- содержание источников водоснабжения;

- содержание и ремонт сетей водоснабжения;

- содержание и ремонт водонапорных емкостей;

- регулярное проведение контроля качества воды.

Обеспечение населения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действовавших в хозяйствующих субъектах источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения.

Длительный период все объекты холодного водоснабжения не обслуживались и не проводились работы по капитальной замене сетей и сооружений на объектах водоснабжения.

Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

На территории муниципального образования находятся две отопительных котельных:

- газовая котельная «Ленина» в пос. Центральном;

- газовая котельная «Стадион» в пос. Центральном;

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение, являются:

- изношенность тепловых сетей;

- потери тепла при транспортировке.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования Северо-Западное Суворовского района невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей муниципального образования. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Газификация на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы

Разработана для достижения следующих целей:

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района;

- повышение уровня жизни на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Развитие газификации на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района предполагает повышение уровня снабжения природным газом жителей на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района и создание комфортных условий труда и быта. Программой предусматривается осуществление строительства сетей газопровода низкого давления.

В населенных пунктах канализационные очистные сооружения практически находятся в аварийном состоянии или отсутствуют вовсе, в связи с чем требуется их строительство, либо реконструкция с привлечением бюджетных средств.

2. Цели и задачи программы

В целях формирования и реализации единой программы, муниципального образование решает следующие задачи:

- координация работ по благоустройству территории муниципального образования;

- решение вопросов в области коммунального хозяйства;

- решение вопросов в области жилищного хозяйства;

- координация работы по капитальному строительству и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- координация работы по приватизации муниципальных жилых помещений, осуществлению прав и обязанностей наймодателя жилых помещений по договору социального найма;

- координация и осуществление мероприятий содержанию мест захоронения;

- координация вопросов в области управления многоквартирными домами и реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- иные задачи в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Тульской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования Северо-Западное Суворовского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Для реализации указанных задач в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района выполняет следующие функции:

- организация благоустройства и озеленения территории;

- организация использования, воспроизводства, охраны и защиты зеленых насаждений;

- координация работ в области наружного освещения;

- организация санитарной уборки территории общего пользования;

- организация механизированной очистки территории общего пользования;

- организация работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на территории общего пользования;

- координация вопросов по обустройству мест массового отдыха населения;

- содержания мест захоронения;

- организация электро-, тепло,- газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация капитального ремонта муниципального жилищного фонда и общего имущества многоквартирных жилых домов;

- организация выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация ремонта тепловых сетей,

- координация взаимодействия управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных потребительских кооперативов с органами местного самоуправления;

- консультирование населения по вопросам жилищной реформы, выбора способа управления многоквартирным жилым домом, создания товариществ собственников жилья;

- содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;

- осуществление информационной поддержки жилищной реформы;

- выполнение иных функций, отнесенных к деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы

В рамках муниципальной целевой программы выделены подпрограммы:

1. «Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы»

2. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района" муниципальной программы город Суворов "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство, в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы».

3. «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы".

Подпрограммы носят функциональный характер и реализуется в установленной сфере деятельности ответственным исполнителем и участниками подпрограммы.

Выделение подпрограммы обусловлено реализацией приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района и направлена на обеспечение выполнения целей, задач и мероприятий муниципальной целевой программы.

Скоординированная деятельность по реализации подпрограмм должна обеспечить достижение программной цели, а также усиление позиций и улучшение качественных параметров и показателей на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

4. Ресурсное обеспечение программы

Реализации программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, организаций и предприятий различных форм собственности, а также иных средства в соответствии с действующим законодательством.

Объемы финансирования программ за счет средств муниципального образования Северо-Западное Суворовского района утверждаются ежегодно при разработке бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

## Ресурсное обеспечение муниципальной программы  с учетом подпрограмм

| Наименование ресурсов | Един. измер. | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 -2020 г | 2021-2025 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы» |
| Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | тыс. руб. | 208944,75 | 60206,15 | 67941,65 | 69046,95 | 11750,00 | 36135,00 |
| Потребность в ресурсах по подпрограмме: «Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы» |
| Бюджет МО Суворовский район | тыс. руб. | 3271,1 | 1000,0 | 1010,6 | 1260,5 |  |  |
| Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | тыс. руб. | 3148,9 | 1000,0 | 689,4 | 739,5 | 380,0 | 340,0 |
| Итого | тыс. руб. | 6420,0 | 2000,0 | 1700,0 | 2000,0 | 380,0 | 340,0 |
| Потребность в ресурсах по подпрограмме: «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района" муниципальной программы город Суворов "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство, в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы». |
| Бюджет Тульской области | тыс. руб. | 86744,80 | 15631,00 | 34692,20 | 36421,60 |  |  |
| Бюджет МО Суворовский район | тыс. руб. | 56377,10 | 22092,90 | 17343,50 | 16940,70 |  |  |
| Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | тыс. руб. | 52772,85 | 7365,75 | 4659,35 | 4102,75 | 6110,00 | 30535,0 |
| Итого | тыс. руб. | 195889,75 | 45089,65 | 56695,05 | 57465,05 | 6110,00 | 30535,0 |
| Потребность в ресурсах по подпрограмме: «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025г.г." |
| Бюджет Тульской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Суворовский район | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | тыс. руб. | 42765,0 | 13116,5 | 9546,6 | 9581,9 | 5260,0 | 5260,0 |
| Итого | тыс. руб. | 42765,0 | 13116,5 | 9546,6 | 9581,9 | 5260,0 | 5260,0 |

5. Срок реализации

Программа будет реализована  в 3 этапа:

1 этап - 2014 – 2016 г.г., 2 этап – 2017-2020 г.г., 3 этап 2021-2025г.г.

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения

Заказчиком программы является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет глава администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Управление программой осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, Собранием депутатов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

______________

ПОДПРОГРАММА

Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании

Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы»

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма ««Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы» (далее–подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Разработчики подпрограммы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; проведение комплекса мероприятий, способствующий компаний многоквартирными домами; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Основными задачами подпрограммы являются: -развитие и укрепление жилищного фонда поселения, расширение границ поселения в целях выделения земельных участков для застройки создания условий для участия жителей многоэтажной застройки в целевых программах капремонт жилья; -признание непригодными для проживания, аварийными и подлежащим сносу многоквартирных домов -изготовление кадастровых паспортов земельных участков, на которых, расположены многоквартирные дома. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в течение 3 лет в 1 этап: 2014 – 2016 годы. |
| Перечень мероприятий по подпрограмме | «Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы» |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансовых средств по подпрограмме – из бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района – 6420,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 2000,0 тыс. руб. 2015 год – 1700,0 тыс. руб. 2016 год – 2000,0 тыс. руб. 2017-2020 годы-380,0 тыс. руб. 2021-2025 годы-340,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате выполнения мероприятий, намеченных настоящей подпрограммой, предполагается: - обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - признание непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, а также последующая ликвидация аварийного жилья жилищного фонда; - создание ТСЖ, а также управляющих компаний многоквартирными домами. |
| Система организации контроля исполнения подпрограммы | Общий контроль за исполнением целевой программы осуществляет администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, Собрание депутатов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |

## 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Имеющийся жилой фонд, расположенный на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, не обеспечивает растущие потребности и не удовлетворяет современным требованиям, предъявленным к условиям проживания граждан, а уровень его износа продолжает увеличиваться.

На территории муниципального образования имеется ветхое жилье, подлежащее сносу. Кроме того, его внешний вид ухудшает общий внешний облик территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

В многоквартирном жилищном фонде муниципального образования Северо-Западное Суворовского района не везде созданы ТСЖ или управляющие компании. Данный факт будет препятствовать в дальнейшем получению субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов (объектов общего пользования в многоквартирных домах: крыши, подъезды, лестничные площадки и пр.)

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы.

Основными целями подпрограммы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- проведение комплекса мероприятий, способствующих созданию и укреплению ТСЖ, а также управляющих компаний многоквартирными домами;

- повышение качества реформирования жилищного коммунального хозяйства.

В рамках реализации подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- проведение комплекса мероприятий, способствующих созданию ТСЖ, а также управляющих компаний в многоквартирных домах;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах;

- признание аварийными, не пригодными для дальнейшей эксплуатации и подлежащими сносу в связи с физическим износом двух многоквартирных домов;

- изготовление кадастрового паспорта земельного участка под многоквартирными домами.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017-2020 г. | 2021-2025 |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 3271,1 | 1000,0 | 1010,6 | 1260,5 |  |  |
| бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | тыс. руб. | 3148,9 | 1000,0 | 689,4 | 739,5 | 380,0 | 340,0 |
| Итого | тыс. руб. | 6420,0 | 2000,0 | 1700,0 | 2000,0 | 380,0 | 340,0 |

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат корректировке в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на очередной финансовый год.

4. Срок реализации

Программа будет реализована в 3 этапа:

-1 этап -2014 – 2016 г.г.;

- 2 этап – 2017-2020 г.г.;

- 3 этап 2021-2025 г.г.

5. Управление реализацией подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения

Заказчиком подпрограммы является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Контроль над ходом выполнения программы осуществляет глава администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и исполнителями мероприятий, включенных в подпрограмму.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, Собранием депутатов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

______________

Объемы финансирования подпрограммы

«Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района

на 2014-2025 годы»

| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Финансирование | Объём финансирования, тыс. руб. (год) | Всего тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 | 2021-2025 |  |
| 1. | Благоустройство придомовой территории (приобретение лавочек, урн) | администрация МО Северо-Западное Суворовского района | Всего | 350,0 | 89,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 889,4 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 350,0 | 89,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 889,4 |
| 2 | Техническое обслуживание дымоходов и ветканалов: - с. Рождествено; - п. Черепеть; - п. Северо-Агеевский; - р.п. Агеево | ООО «Суворовская строительная компания Плюс» | Всего | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 850,0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 850,0 |
| 3. | Снос ветхого жилья: п. Аварийный, пер. Первомайский д. 19; - Шахтерский переулок, д.2. п. Агеево, ул. Октябрьская д.6, д.25, п. Шахтерский ул. Чекалина д.6, ул. Победы д.21 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | Всего | 1103,0 | 1210,6 | 1598,0 | 1700 | 1900 | 7511,6 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 932,5 | 1110,6 | 1485,5 |  |  | 3528,6 |
|  |  |  | Бюджет МО | 170,5 | 100,0 | 112,5 | 1700,0 | 1900,0 | 3983,0 |
| 4. | Ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация МО Северо-Западное Суворовского | Всего | 377,0 | 230,0 | 82,0 | 230,0 | 250,0 | 1169,0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 377,0 | 230,0 | 82,0 | 230,0 | 250,0 | 1169,0 |
|  | Итого |  |  | 2000,0 | 1700,0 | 2000,0 | 2250,0 | 2470,0 | 1042,0 |

______________

ПОДПРОГРАММА

Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025  годы

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма ««Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 23.112009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 № 102 об утверждении Концепции Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010 – 2020гг». |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Разработчики подпрограммы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются: Формирование и реализация комплекса строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение уровня технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений муниципального образования; - расширение номенклатуры, увеличение объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению муниципального образования; - улучшение экологического состояния на территории муниципального образования; - снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий и энергосберегающего оборудования; - сокращение затратной части бюджета муниципального образования на дотирование производства коммунальных услуг; -обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию объектов коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности- |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в 2 этапа: - 1этап 2014 – 2016 г.г.; - 2 этап-2017-2020 г.г. |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. 2. Увеличение обслуживания централизованной канализационной сетью жилого фонда района. 3. Модернизация магистральных и разводящих сетей, напорных трубопроводов холодного водоснабжения. 4. Модернизация и строительство очистных сооружений. 5. Строительство и модернизация системы газоснабжения. 6. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансовых средств по подпрограмме – из бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района – 195889,75 тыс. руб., в том числе: из бюджета Тульской области: - 2014 г. – 15631,0 тыс. руб.; - 2015 г. – 34692,2 тыс. руб.; - 2016 г. – 36421,6 тыс. руб.; из бюджета МО Суворовский район: - 2014 г. – 22092,9 тыс. руб.; - 2015 г. – 17343,5тыс. руб.; - 2016 г. – 16940,7 тыс. руб., из бюджета муниципального образования: - 2014 г. – 7365,75 тыс. руб.; - 2015 г. – 4659,35тыс. руб.; - 2016 г. – 4102,75 тыс. руб.; - 2017-2020 г. -6110,0 тыс. руб.; - 2021-2025 г. -30535,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. Создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах. Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей услуг коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. |
| Ключевая задача подпрограммы строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – сформировать спрос на развитие объектов коммунальной инфраструктуры. Предоставление точной и своевременной информации о планируемых сроках ввода объектов в эксплуатацию, их основных характеристиках (присоединяемой нагрузке) является залогом формирования эффективных механизмов развития коммунальной инфраструктуры и успеха реализации подпрограммы. Разработка и утверждение данной подпрограммы необходима для закрепления планов застройки земельных участков объектами и жилищного строительства; формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки. На основании Подпрограммы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры. |

## Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

## 1.Водоснабжение

Основным источником водоснабжения населения, проживающего на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, являются подземные воды. Забор воды осуществляется посредством артезианских скважин, шахтных колодцев, водозаборов, каптажей, родников. Всего в системе водоснабжения в сельской местности задействовано:

- 2 водозабора;

-  порядка 29 скважин;

- более 50 шахтных колодцев;

- 4 родника;

- 2 каптажа.

Общая длина сетей водоснабжения составляет 141, 68км., более 111, 39км – ветхие.

Из-за большого процента износа (более 79%) , водозаборы часто выходят из строя и простаивают, население вынуждено пользоваться поверхностными источниками воды. Строительство сетей водоснабжения ведется в недостаточном объеме, требуют ремонта и модернизации существующие системы водоснабжения.

Водоснабжение

Техническая характеристика и современное состояние водоснабжения:

| Наименование муниципального образования | Месторасположение водозабора | Производительность фактическая куб. м/сут. | Зоны санитарной охраны, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Северо-Западное | Северная окраина п. Черепеть | 600 | 702 |
|  | Южная окраина п. Черепеть | 384 | 949 |
|  | д. Гущино, д. Белое, п. Северо-Агеевский, п. Збродовский | 240+600, 240, 384+240, 384; | 702; 831; 2850; - - |
|  | д. Косолапово, д. Желоба-1, д. Желоба-2, д. Переславичи, д. Крюковка, д.Н-Слободка, с. Жеремино | 600, 960, 384, 528, 384, 384, 384; |  |
|  | Восточная окраина п. Агеево | 960,960; | 732 |
|  | Западная окраина п. Центральный | 1440,1440; | 4307 |
|  | Северная окраина п. Центральный | 960 | 5176 |
|  | Западная окраина п. Шахтёрский | 960,960; | 2313 |
|  | Южная окраина п. Песоченский | 240 | 720 |
|  | Северная окраина п. Песоченский | 240 | 720 |
|  | д. Зеленино | 960 | - |
|  | д. Бряньково | 384 | - |
|  | п. Бряньково | 600 | - |
|  | д. Тарасьево, д. Ржавец 2,3; д. Малятино | 384, 240, 600; | - - - |

Протяженность водопроводных сетей по территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование муниципального образования | Местоположение водопроводных сетей | Протяжённость, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Северо-Западное | п. Песоченский | 9,1 | 83 |
|  | д. Желоба-1 | 2,0 | 82 |
|  | д. Желоба-2 | 2,1 | 90 |
|  | д. Переславичи | 1,2 | 86 |
|  | д. Слободка | 1,1 | 87 |
|  | с. Жеремино | 2,2 | 88 |
|  | д. Косолапово | 0,8 | 89 |
|  | с. Песковатское | 1,7 | 91 |
|  | д. Александрия | 2,0 | 90 |
|  | с. Кипеть | 4,0 | 70,0 |
|  | п. Черепеть | 11,1 | 84 |
|  | с. Доброе | 3,5 | 88 |
|  | д. Болото | 5,4 | 90 |
|  | д. Герасимово | 0,8 | 90 |
|  | д. Варушицы | 2,5 | 89 |
|  | п. Сев. - Агеевский | 2,7 | 91 |
|  | д. Краинка | 1,1 | 82 |
|  | д. Белое | 2,5 | 91 |
|  | д. М. Алешня | 1,0 | 80 |
|  | с. Рождествено | 9,0 | 75 |
|  | д. Гущино | 3,8 | 10,0 |
|  | д. Зеленая Роща | 1,8 |  |
|  | д. Дорофино | 0,8 | 40,0 |
|  | д. Балево | 2,3 | 78 |
|  | п. Лужсковский | 5,0 | 72 |
|  | д. Лужки | 1,3 | 8 |
|  | д. Знаменское | 2,5 |  |
|  | п. Збродовский | 1,3 |  |
|  | д. Покровская | 0,5 | 89 |
|  | д. Цепинка | 0,8 | 89 |
|  | д. Ширяево | 0,8 |  |
|  | ст. Балево | 0,3 | 86 |
|  | п. Шахтёрский | 6,8 | 35 |
|  | п. Агеево | 4,0 | 50 |
|  | п. Глубоковский | 8,9 | 55 |
|  | п. Аварийный | 1,8 | 15 |
|  | п. Центральный | 15,1 | 60 |
|  | д. Бряньково | 3,8 | 84 |
|  | д. Тарасьево | 1,4 | 83 |
|  | д. Зеленино | 3,8 | 85 |
|  | д. Ржавец - 2 | 0,6 | 88 |
|  | д. Ржавец - 3 | 1,4 | 81 |
| Итого: |  | 141,85 | 79 |

Программой строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предлагается:

- провести модернизацию водопроводных сетей населенных пунктов муниципального образования, довести процент износа до нормативного состояния. При этом рекомендуется применение современных материалов, в частности полиэтиленовых труб, так как срок эксплуатации их выше на 10-15 лет;

Для обеспечения населения муниципального образования Северо-Западное Суворовского района доброкачественной питьевой водой необходимо:

-полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для обеспечения населения муниципального образования качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Перечень артезианских скважин на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Месторасположение | Обеспечиваемые населенные пункты | Муниципальные | Ведомственные | Каптаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во скважин | Производительность, куб. м/сут | Назначение | % износа | Кол-во скважин | Произ-водительность, куб. м/сут | Назначение | % износа | Собственник | Произ-водительность, куб. м/сут |
|  |  |  |  | питьевое | техническое |  |  |  | питьевое | техническое |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п. Черепеть | п. Черепеть | 2 | 960, 600; | + |  | 40 |  |  |  |  |  | В стад. оформ. в мун. соб-ть |  |
| д. Гущино | с. Рождествоно д. Гущино | 2 | 960; 240, | + |  | 40 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| с. Доброе | д. Болото | 1 | 480 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть | 45 |
| д.Герасимово | д. Герасимово | 1 | 10 | + |  | 50 | 1 |  | + |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| п. Северо-Агеевский | п. Северо-Агеевский | 2 | 600 (240) | + |  | 45 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| д. Белое | д. Белое | 1 | 70 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| д. Дорофино | д. Дорофино | 1 | 10 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| Курорт «Краинка» | курорт «Краинка» |  | 520 | + |  | 60 | 4 |  | + |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| Балево | д. Балево | 1 | 50 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| п. Лужковский | п. Лужковский | 1 | 90 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| д. Лужки д. Знаменское | д. Лужки, д. Знаменское | 1 | 70 | + |  | 65 |  |  |  |  |  | В соб\ти |  |
| п. Збродовский | п. Збродовский | 1 | 51 | + |  | 400 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| д. Покровское | д. Покровское | 1 | 11 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| д. Цепинка | д. Цепинка | 1 | 20 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть |  |
| п. Песоченский | п. Песоченский | 2 | 240 50 | + |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Бряньково | д. Бряньково | 1 | 125 | + |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Зеленино | д. Зеленино | 1 | 480 | + |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Тарасьево | д.Тарасьево | 1 | 16 | + |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ржавец 2,3 | д. Ржавец 2,3 | 1 | 20 | + |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Желоба-1 | д. Желоба-1 | 1 | 50 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб\ть |  |
| д. Желоба-2 | д. Желоба-2 | 1 | 25 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть. |  |
| д. Переславичи | д. Переславичи | 1 | 15 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть. |  |
| д. Крюковка | д. Крюковка | 1 | 176 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть. |  |
| д. Новая Слободка | д. Новая Слободка | 1 | 25 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть. |  |
| д.Косолапово | д. Косолапово | 1 | 150 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть. |  |
| д. Жеремино | д. Жеремино | 1 | 25 | + |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кипеть | с. Кипеть | 1 | 25 | + |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный насосная станция | п. Центральный улицы: - 1,2 – Горняцкая; - 1,2 – Горняцкий проезд; - Горького; - Ерофеева; - Кооперативная; - Ленина д.1-54; - Мояковского; д.3-6; - Нижняя; -. Новогодняя; - Октябрьская; - Пионерская; - Свободы; - Советская; - Трудовая; - Тургенева, - ул. Школьная. | 2 | 1440 1440 | + |  | 70 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть. |  |
| п. Центральный водозабор «Стадион» | п. Центральный: улицы: - Сидорова; - Маяковского; -Садовая, дома:7,9, 10,12,12а,14,14а, ул. Ленина, д.56, 56а; - Ушатовская; - Машиностроителей; - Ушатовская подстанция. п.Глубоковский, п. Аварийный. | 2 | 960,960 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть. |  |
| п. Агеево, ул. Комсомольская насосная станция | п. Агеево, | 2 | 960 | + |  | 80 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть. |  |
| п. Шахтерский насосная станция | п. Шахтерский резервная | 2 | 960,960 | + |  | 80 |  |  |  |  |  | В стадии оформления в мун.соб-ть. |  |
| Итого: |  | 39 | 14069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |

_________________

Характеристика водопроводных сетей муниципального образования Северо-Западное

Суворовского района

| Населенный пункт | Источник водоснабжения (водозабор или скважина и месторасположение) | Наличие водо-насосных станций | Характеристика водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ведомственные |
|  |  |  | протяженность, км | в т. ч. ветхие, км | протяженность, км | в т. ч. ветхие, км | собственник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Аварийный | Скважина |  | 1,8 |  |  |  | В стадии оформления в муниципальную собственность |
| п. Центральный №2 п. Глубоковский | Водозабор п. Центральный |  | 8,9 | 8,92 |  |  | В стадии оформления в муниципальную собственность |
| п. Центральный №1 | Водозабор п. Центральный |  | 15,1 | 6,66 |  |  | В стадии оформления муниципальную собственность |
| п. Агеево | Скважина п. Агеево |  | 4 | ,15 |  |  | В стадии оформления муниципальную собственность |
| п. Шахтерский | Скважина п. Шахтерский |  | 6,8 | 3,89 |  |  | В стадии оформления муниципальную собственность |
| п. Песоченский | скважина |  | 9,1 | 4,1 |  |  |  |
| д. Бряньково | скважина |  | 3,8 | 2,3 |  |  |  |
| д. Тарасьево | скважина |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
| д. Зеленино | скважина |  | 3,8 | 3,8 |  |  |  |
| д. Ржавец-2 | скважина |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
| д. Ржавец-3 | скважина |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
| п. Черепеть | скважина |  | 11,1 | 6 |  |  |  |
| п. Новая Черепеть | скважина |  | 7,2 | 5,0 |  |  |  |
| с. Доброе | скважина |  | 3,5 | 1,65 | 2 |  |  |
| д. Болото | скважина |  | 5,4 | 2 |  |  |  |
| д. Герасимово | скважина |  | 0,8 | 0,6 |  |  |  |
| д. Варушцы | скважина |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| п. Северо-Агеевский | скважина |  | 2,7 | 2 |  |  |  |
| д. Краинка | скважина |  | 1,1 | 0,5 |  |  |  |
| д. Белое | скважина |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| д. Гущино | водозабор | 1 | 4 |  |  |  |  |
| д. Зеленая Роща | скважина |  | 1,8 |  |  |  |  |
| Курорт «Краинка» | скважина |  |  |  | 7,15 | 2,2 |  |
| с. Рождествено | скважина |  | 9 | 4 |  |  |  |
| д. Балево | скважина |  | 2,3 | 2,0 |  |  |  |
| п. Лужковский | скважина |  | 5,0 | 3,1 |  |  |  |
| п. Збродовский | скважина |  | 1,2 |  |  |  |  |
| д. Покровское | скважина |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| д. Цепинка | скважина |  | 0,85 | 0,85 |  |  |  |
| Итого: |  | 1 | 120,68 | 77,52 | 9,95 | 7,3 |  |

______________

## 2. Газоснабжение.

## На территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района природный газ подведен к более чем 12 населенным пунктам, что составляет менее 20% процентов.

Работа по газификации будет продолжена в первую очередь, планируется газифицировать 11 населенных пунктов:

- д.Западное;

- д. Болото;

- д. Ившино;

- д. Варушицы;

- с. Песковатское;

- д. Горки;

- д. Тарасьево;

- д. Бряньково;

- д. Ржавец-2,3;

- д. Селюково;

- р.п. Агеево.

При строительстве новых газопроводов необходимо уделять серьёзное внимание экологическим проблемам при производстве строительных работ по прокладке газопровод по земельным угодьям, вдоль автодорог с полезащитными лесными посадками, у водоемов и т.д.

Нарушения пахотных земель, водопроводных сетей, лесных насаждений, воздушного бассейна, связанных со строительством трубопроводов и их эксплуатацией должны сопровождаться восстановлением плодородия, внесением в почву необходимых удобрений (как правило, за два раза). Временные дороги и подъезды к трассам газопроводов для доставки труб и механизмов должны предотвращать повреждения лесопосадок и загрязнения земель, посевов и др.

При эксплуатации газовых сетей и сооружений возможны загрязнения окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций.

## Не газифицированные населенные пункты будут снабжаться индивидуальными газовыми болонами.

## 3 Теплоснабжение

Протяженность тепловых сетей муниципального образования Северо-Западное Суворовского района составляет 10,1км. Система теплоснабжения – централизованная. Источниками теплоснабжения являются две газовые отопительные котельные:

- Ленина в пос. Центральном;

- Стадион в пос. Центральном;

Для перспективного (первая очередь) теплоснабжения необходимо:

- реконструкция существующих котельных, с заменой устаревших котлов на более экономичные (нового поколения с КПД более 92%), внедрением современных энергосберегающих технологий и переводом их на газовое топливо

- строительство новых источников тепла на экономичных видах топлива (природном газе) в населенных пунктах, в которых планируется строительство газопровода;

- использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

Изменение структуры в топливном балансе района в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды. Чтобы повысить технико-экономические показатели населённых пунктов, предотвратить загрязнение воздушного бассейна, а также улучшить их санитарное состояние следует централизовывать системы теплоснабжения путём форсированного развития тепловых сетей и укрупнения источников теплоснабжения.

| Наименование муниципального образования | Наименование котельных | Выработка тепла, тыс.гкал/год | Полезный отпуск | Вид топлива | Система тепло снабжения | Отрасль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Западное | МКУК КДО «Черепетское» |  |  | газ | локально | Культура |
|  | «Стадион» | 20,0 | 13,1 | газ | - | ЖКХ |
|  | «Ленина» | 8,5 | 5,2 | газ | - | ЖКХ |

4. Водоотведение на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Населенный пункт | Числ. обслуживаемого населения ел. | Характеристика канализационных сетей |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Ведомственные |
|  |  | Протяженность км | в т.ч., ветхие км | Протяжен ность, км | в т.ч. ветхие, км | Собственник |
| п. Центральный №1 | 1535 | 3,6 | 3,6 |  |  | в стадии оформления в муницип. собственность |
| п. Центральный №2 | 1276 | 5,4 | 5,4 |  |  | в стадии оформления в муницип. собственность |
| п. Шахтерский | 161 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| п. Черепеть | 740 | 5 | 2 |  |  | в стадии оформления в муницип. собственность |
| п. Лужковский | 287 |  |  | 1,865 | 1,2 |  |
| Курорт «Краинка» | 661 |  |  | 6,498 |  |  |
| п. Северо-Агеевский | 431 |  |  | 0,559 | 0,34 |  |
| с. Рождествено | 615 |  |  | 1,500 | 0,9 |  |
| Всего: | 5706 | 15,5 | 12,5 | 10,422 | 2,44 |  |

В муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 15,5км. Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение, являются:

- большая изношенность сетей канализации или их отсутствие;

- устаревшие сооружения по очистке и обеззараживанию сточных вод.

Проведена работа по изготовления ПСД для установки локальных очистных сооружений в п. Черепеть, п. Шахтёрский, п. Центральный

В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Для сокращения сброса сточных вод в водоемы необходимо максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения, ликвидация потерь воды на всех этапах ее добычи, подготовки и транспортировки.

С целью сокращения сброса в водоемы на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района неочищенных сточных вод в первую очередь предлагается предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки в населенных пунктах, имеющих систему канализации: установить локальные очистные сооружения в п. Черепеть, п. Шахтёрский, п. Рождествено, п. Центральный

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации – строительство КНС и канализационных коллекторов в п. Центральный.

- так же предлагается оснастить и реконструировать все существующие КНС и очистные сооружения по современным требованиям, что позволит улучшить экологическую обстановку района и качество поверхностных вод.

## 5. Цели и задачи муниципальной подпрограммы.

## Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- Формирование и реализация комплекса строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений муниципального образования;

- расширение номенклатуры, увеличение объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению муниципального образования;

- улучшение экологического состояния на территории муниципального образования;

- снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий и энергосберегающего оборудования;

- сокращение затратной части бюджета муниципального образования на дотирование производства коммунальных услуг;

-обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию объектов коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

## 6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

| Наименование ресурсов | Потребность |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017-2020 | 2021-2025 |
| бюджет Тульской области | 86744,80 | 15631,00 | 34692,20 | 36421,60 |  |  |
| бюджет МО Суворовский район | 56377,10 | 22092,90 | 17343,50 | 16940,70 |  |  |
| бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 52772,85 | 7365,75 | 4659,35 | 4102,75 | 6110,00 | 30535,0 |
| Итого | 195894,75 | 45089,65 | 56695,05 | 57465,05 | 6110,00 | 30535,0 |

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат корректировке в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на очередной финансовый год.

7. Срок реализации

Программа будет реализована в 3 этапа: 1 этап - 2014 – 2016 годы, 2 этап – 2017-2020 г., 3 этап -2021-2025.

8. Управление реализацией подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Заказчиком Подпрограммы является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Контроль над ходом выполнения Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Текущее управление и контроль реализации Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы и исполнителями мероприятий, включенных в Подпрограмму.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, Собранием депутатов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

________________

Объёмы финансирования подпрограммы

«Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района" Развитие водоснабжения населенных пунктов Суворовского района

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе за счет средств: |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет МО поселения |  |
| Муниципальное образование Северо-Западное |
| Изготовление ПСД водоснабжения д. Селюково( 5 км.) | 2014 | 500,0 |  | 466,25 | 33,75 | Администрация МО Северо-Западное |
| Оформление в муниципальную собственность сетей водоснабжения (паспортизация) | 2014 | 1000,0 |  | 932,5 | 67,5 | Администрация МО Северо-Западное |
| Изготовление ПСД водопроводных сетей с. Машковичи( 5,0 км.) | 2014 | 500,0 |  | 466,25 | 33,75 | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство водопроводных сетей с. Машковичи( 5,0 км.) | 2021 -2025 | 2100,0 |  |  | 2100,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Водопровод д. Западное (2,0 км.) | 2015 | 1000,0 | 763,2 | 226,5 | 10,3 | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство водопроводных сетей д. Селюково( 4,0 км.) | 2015 | 2200,0 | 1679,0 | 485,8 | 35,2 | Администрация МО Северо-Западное |
| Разработка ПСД водоснабжения п. Агеево (60 уч.) | 2015 | 700,0 |  | 652,7 | 47,3 | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство водоснабжения п. Агеево-(60 уч.) | 2016 | 7000,0 | 5342,4 | 1545,6 | 112,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Замена водопроводной башни п. Збродовский, V = 25 м3 | 2016 | 720,0 |  | 671,4 | 48,6 | Администрация МО Северо-Западное |
| Реконструкция водопроводных сетей д. Крюковка 150м П. Песоченск 1352 м | 2017- 2020 | 970,0 |  |  | 970,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Замена водопровода в п. Черепеть ул. Чекалина, Комарова пер. Первомайский, ул. Мира, Горького | 2017- 2020 | 1300,0 |  |  | 1300,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого: |  | 17990,0 | 7784,6 | 5447,0 | 4758,4 |  |

Объемы финансирования

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017-2020 | 2021-2025 |
| Бюджет Тульской области | Тыс. руб. | 7784,6 |  | 2442,2 | 5342,4 |  |  |
| Бюджет МО Суворовский район | тыс. руб. | 5447,0 | 1865,0 | 1365,0 | 2217,0 |  |  |
| Бюджет МО Северо-Западное | тыс. руб. | 4758,4 | 135,0 | 92,8 | 160,6 | 2270,0 | 2100,0 |
| Итого | тыс. руб. | 17990,0 | 2000,0 | 3900,0 | 7720,0 | 2270,0 |  |

Развитие водоотведения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе за счет средств: |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет МО |  |
| Муниципальное образование Северо-Западное |
| Строительство КНС в п. Центральный | 2014 | 6800,0 | 5189,8 | 1501,5 | 108,7 | Администрация МО Северо-Западное |
| Оформление в муниципальную собственность сетей водоотведения | 2014 | 250,0 |  |  | 250,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Реконструкция канализационных сетей, ремонт п. Черепеть, п. Северо-Агеевск, с. Рождествено, п. Центральный, п. Агеево | 2021 -2025 | 2530,0 |  |  | 2530,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство модульных очистных сооружений в п. Черепеть | 2014 | 13680,8 | 10441,2 | 3020,9 | 218,7 | Администрация МО Северо-Западное |
| Корректировка ПСД для строительства очистных сооружений п. Шахтерский | 2014 | 300,0 |  | 279,7 | 20,3 | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство модульных очистных сооружений в п. Шахтерский | 2021 -2025 | 10600,0 |  |  | 10600,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Замена сетей водоотведения с. Рождественно с д №249 по №251 (50 м.) | 2014 | 30,0 |  |  | 30,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Разработка ПСД для строительства очистных сооружений в с. Рождествено | 2015 | 300,0 |  | 279,7 | 20,3 | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство модульных очистных сооружений в с. Рождествено | 2016 | 6000,0 | 4579,2 | 1324,9 | 95,9 | Администрация МО Северо-Западное |
| Разработка ПСД для строительства очистных сооружений п. Центральный | 2017- 2020 | 600,0 |  |  | 600,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого: |  | 41090,8 | 20210,2 | 6406,7 | 11943,9 |  |

Объемы финансирования по развитию водоотведения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017- 2020 | 2021-2025 |
| Бюджет Тульской области | Тыс. руб. | 20210,2 | 15631,0 |  | 4579,20 |  |  |
| Бюджет МО Суворовский район | тыс. руб. | 6406,7 | 4802,10 | 279,7 | 1324,9 |  |  |
| Бюджет МО Северо-Западное | тыс. руб. | 14473,9 | 627,7 | 20,3 | 95,9 | 600,0 | 13130,0 |
| Итого | тыс. руб. | 41090,8 | 21060,80 | 300,00 | 6000,00 | 600,0 | 13130,0 |

Развитие теплоснабжения на территории муниципального образования Северо-Западное

Суворовского района

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет МО |  |
| Муниципальное образование Северо-Западное |
| Приобретение и монтаж котла КВа-25, котельная «Стадион» п. Центральный | 2015 | 700,0 |  |  | 700,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Замена теплосети п.Центральный ( 5 км.) | 2014 2015 2016 | 1000,0 1500,0 1500,0 |  | 932,5 1398,8 1398,8 | 67,5 101,25 101,25 | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт сетей теплоснабжения и содержание | 2021 -2025 | 600,0 |  |  | 600,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Оформление в муниципальную собственность сетей теплоснабжения | 2014 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Разработка схемы теплоснабжения | 2014 | 100,0 |  | 93,3 | 6,75 | Администрация МО Северо-Западное |
| Оформление в муниципальную собственность сетей теплоснабжения в п. Центральный ( 5км.) | 2017- 2020 | 200,0 |  |  | 200,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого: |  | 5800,15 |  | 3923,4 | 1876,75 |  |

Объемы финансирования по развитию водоотведения на территории муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2020 | 2021 -2025 |
| Бюджет Тульской области | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Суворовский район | тыс. руб. | 3923,4 | 1125,8 | 1398,8 | 1398,8 |  |  |
| Бюджет МО Северо-Западное | тыс. руб. | 1876,75 | 174,25 | 801,25 | 101,25 | 200,0 | 600,0 |
| Итого | тыс. руб. | 5800,15 | 1300,05 | 2200,05 | 1500,05 | 200,0 | 600,0 |

___________________

Развитие межпоселковой газификации на территории муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет МО поселений |  |
| Проведение экспертиз проектов по газификации н. п. с. Песковатское, д. Горки, пос. Агеево. | 2014 |  |  |  | 1500,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Газификация пос. Шахтерский. | 2014 | 12000,0 | 9158,4 | 2649,8 | 191,8 | Администрация МО Северо-Западное |
| Газификация пос. Агеево | 2014 | 13400,0 | 10226,9 | 2958,9 | 214,2 | Администрация МО Северо-Западное |
| «Газификациян. п. Н.Черепеть, «Газификация с. Песковатское, д. Горки» (20 км.) | 2015 | 30000,0 | 30000,0 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Газификация: п. Глубоковский, п. Аварийный, ( 3,5км.) | 2016 | 6000,0 | 6000,0 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Газификация п. Центральный, п. Збродовский, д. Збродово (5,5км.) | 2016 | 8500,0 | 8500,0 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Газификация: п. Северо-Агеевский – д. Варушицы» д.Западное–д. Ившино | 2015 2016 | 10250,0 | 10250,0 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Газификация: с. Машковичи, д. Ржавец–2, д. Ржавец–3 д. Селюково | 2016 | 11000,0 | 4000,0 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Проведение экспертиз проектов по газификации с. Кипеть, Желоба-1, Болото | 2017 -2020 |  |  |  | 1000,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство газификации с. Кипеть, Желоба-1, Болото | 2021- 2025 | 6500,0 |  |  | 6500,0 | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого: |  | 67250,0 | 58750,0 |  | 9406,0 |  |

Объемы финансирования по развитию развитие межпоселковой газификации на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского район

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017- 2020 | 2021-2025 |
| Бюджет Тульской области | тыс. руб. | 58750,0 |  | 32250,0 | 26500,0 |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  | 8500,0 | 1000,0 |  |  | 1000,0 | 6500,0 |
| Итого | тыс. руб. | 67250,0 | 1000,0 | 32250,0 | 26500,0 | 1000,0 | 6500,0 |

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017- 2020г. | 2021-2025г. |
| 1 | Проведение технической инвентаризации для оформления прав собственности на бесхозяйные сети канализации 10,5 км п. Центральный -9 км п. Агеево-0,4 км п. Шахтерский | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт шахтных колодцев д. Крюковка, д. Телятинки д.Измайловка, д. Гущино Ремонт шахтных колодцев д. Жеремино, д. Курьяново, д. Балево, д. Герасимово | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского райна | 410,0 | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 175,0 |  |
| 3 | Чистка колодцев в населенных пунктах д. Митинка, д. Песочня д. Измайловка д. Большая Алешня, д. Острый Клин, д. Збродово | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 230,0 | 80,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
| 4 | Анализ воды нецентрализованного водоснабжения | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 600,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 5 | Приобретение центробежных насосов | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 400,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 175,0 |  |
| 6 | Замена центробежных насосов 1-го и 2-го подъемов по мере необходимости | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 450,0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 270,0 |
| 7 | Реконструкция и устройство ограждений водопроводов, прочие мероприятия по надлежащему санитарному состоянию | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 910,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 310,0 |
| 8 | Ремонт водоразборных колонок по населенным пунктам | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 2000,0 | 650,0 | 650,0 | 700,0 |  |  |
| 9 | Ремонт водопроводных линий, канализационных сетей устранение порывов по населенным пунктам по мере необходимости | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 5802,6 | 2082,6 | 1650,0 | 1650,0 |  | 420,0 |
| 10 | Замена водонапорной башни в с. Жеремино | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 498,1 | 498,1 |  |  |  |  |
| 11 | Замена водонапорной башни в д. Цепинка | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 498,1 | 498,7 |  |  |  |  |
| 12 | Замена водонапорной башни в д. Н. Слободка, д. Покровское, д. Крюковка, п. Лужки,д. Болото, д. Гущино | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 1725,5 |  |  |  | 750,0 | 975,0 |
| 13 | Земляные работы ( отвал земли, устранение порыва, работы экскаватора, бульдозера) | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 14 | Приобретение пластиковых труб | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
| 15 | Приобретение противопожарного инвентаря на водонапорные башни | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 16 | Приобретение щебня на водонапорные башни | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |
| 17 | Приобретение песка | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
| 18 | Услуги транспорта для ремонта на водопроводе (трактора, бульдозера, эксковатора) | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 19 | Ремонт и установка санитарно охранных зон на артезианских скважин в населеных пунктах муниципального образования | Бюджет МО Северо-Западное | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |
| 20 | Приобретение люков на колодцы, задвижек на водопроводы | Бюджет МО Северо-Западное | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
| 21 | Приобретение ЧРП и их замена п. Песоченский, Зеленая Роща, п. Черепеть |  | 710,0 |  |  |  |  | 710,0 |
| 22 | Итого: |  | 17763,8 | 5428,8 | 3745,0 | 3745,0 | 2040,0 | 2805,50 |

Объемы финансирования по прочим мероприятиям в области жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2020 | 2021-2025 |
| Бюджет Тульской области | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Суворовский район | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Северо-Западное | тыс. руб. | 17763,8 | 5428,8 | 3745,0 | 3745,0 | 2040,0 | 2805,0 |
| Итого | тыс. руб. | 17763,8 | 5428,8 | 3745,0 | 3745,0 | 2040,0 | 2805,0 |

Мероприятия по возмещению расходов объектов коммунальной инфраструктуры

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет МО поселений |  |
| Мероприятия по возмещению расходов объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство, в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района" | 2014 2015 2016 | 14300,0 14300,0 12000,0 |  | 14300,0 14300,0 12000,0 |  | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Итого |  | 40600,0 |  | 40600,0 |  |  |

Финансирование подпрограммы: « Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025  годы».

| Наименование ресурсов | Потребность |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017- 2020г.г. | 2021 -2025г.г. |
| бюджет Тульской области | 86744,80 | 15631,00 | 34692,20 | 36421,60 |  |  |
| бюджет МО Суворовский район | 56377,10 | 22092,90 | 17343,50 | 16940,70 |  |  |
| бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 52767,85 | 7365,75 | 4659,35 | 4102,75 | 6110,00 | 30535,0 |
| Итого | 195889,75 | 45089,65 | 56695,05 | 57465,05 | 6110,00 | 30535,0 |

___________________________

ПОДПРОГРАММА

«Комплексное благоустройство территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы"

ПАСПОРТ

подпрограммы: «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025 годы"

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы" (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Разработчики подпрограммы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Северо-Западное Суворовского района -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. - Совершенствование эстетического вида на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. |
| Основные задачи программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановление и реконструкция уличное освещение, установка светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в 2 этапа: 1этап2014 – 2016 годы; 2 этап-2017-2020г. 3 этап -2021-2025г. |
| Перечень мероприятий по подпрограмме | «Развитие жилищного хозяйства в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы» |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансовых средств по подпрограмме – из бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района – 37505,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 13116,5 тыс. руб. 2015 год – 9546,6 тыс. руб. 2016 год – 9581,9 тыс. руб. 2017- 2020 год -5260,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. -создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -улучшение состояния территорий муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха граждан; - предотвращение сокращения зелёных насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - благоустроенность населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Система организации контроля исполнения подпрограммы | Общий контроль за исполнением целевой программы осуществляет администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, Собрание депутатов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |

## 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

В настоящее время население поселения составляет 13097 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территория муниципального образования Северо-Западное Суворовского района имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения, санация безнадзорных животных.

Работы по благоустройству населенных пунктов муниципального образования

не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и  организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы.

Целями и задачами программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории - формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля над использованием, охраной и благоустройством территорий;

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых, внутриквартальных проездов до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.;

-- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения;

- повышение уровня озеленения и благоустройства населенных пунктов

3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

В рамках реализации озеленения на территории муниципального образования необходимо решить следующие основные задачи -проведение комплексного обследования и инвентаризации объектов озеленения населенных пунктов;

-повышение уровня озеленения и благоустройства населенных пунктов;

-поэтапно провести комплекс работ по озеленению населенных пунктов поселения;

-поддержание экологического равновесия.

3.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

3.3 Благоустройство и содержание мест захоронений на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

- улучшение качества содержания мест погребения;

- реконструкция  памятника погибшим воинам и текущий ремонт памятников

3.4. Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

3.5. Оказание прочих мероприятий по благоустройству муниципального образования

Прочие мероприятия по благоустройству включают, грейдирование дорог, скашивание сорной растительности, мероприятия по установке скамеек, контейнеров, урн, установка информационных щитов в населенных пунктов, уборка скопления несанкционированных свалок, благоустройство свалок, опиловка аварийных деревьев, содержание дворника, приобретение щебня, песка, изготовление баннеров, установка информационных щитов, текущее содержание территории общего пользования (зимнее / летнее время уборки снега и мусора, подметание, содержание контейнеров и др), услуги транспорта, приобретение хозяйственных материалов, оборудования для благоустройства территории, проведение работ по уничтожению  растений « Борщевик» по территории муниципального образования, изготовление табличек названий улиц, домов, расположенных на территории муниципального образования, ремонт пешеходных дорожек, мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов.

Мероприятиями по благоустройству занимается администрация муниципального образования.

## 4. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

тыс. руб.

| Наименование ресурсов | Потребность |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 | 2021-2025 |
| бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 43090,0 | 13116,5 | 9546,6 | 9581,9 | 5260,0 | 5585,0 |
| Итого | 43090,0 | 13116,5 | 9546,6 | 9581,9 | 5260,0 | 5585,0 |

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат корректировке в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на очередной финансовый год.

5. Срок реализации

Программа будет реализована в 3 этапа:

1этап - 2014 – 2016 годы;

2 этап-2017-2020 годы;

3 этап- 2021-2025 годы.

6. Управление реализацией подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения

Заказчиком подпрограммы является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет глава администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и исполнителями мероприятий, включенных в подпрограмму.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, Собранием депутатов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

____________

.

Объемы финансирования подпрограммы

«Комплексное благоустройство территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы"

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего | Объем финансирования, тыс. руб. по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 | 2021-2025 |
| 1 | Текущие платежи за потребление уличного освещения | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 11780,0 | 2100,0 | 2210,0 | 2220,0 | 2550,0 | 2700,0 |
| 2 | Ремонт уличного освещения с. Рождествено, с. Доброе, п. Збродовский, п. Черепеть, п. Новая Черепеть, п. Северо-Агеевский, п. Центральный, п. Агеево | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 1290,00 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |  | 600,0 |
| 3 | Замена уличных фонарей | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 1000,00 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| 4 | Ремонт подъездной дороги д. Варушицы | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 375,00 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Установка уличного освещения, п. Песоченский, ул Парижская Коммуна-1200 м д. Митинка, д. Желоба-1, д. Горки, с.Машковичи, д. Веретье, п. Центральный, д. Балево, д. Покровское, д. Цепинка | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 4500,00 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 6 | Организация и обустройство свалки ТБО | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 1950,00 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |  |  |
| 7 | Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 2675,00 | 861,5 | 906,6 | 906,9 |  |  |
| 8 | Проведение мероприятий по обучению населения мерам противопожарной безопасности | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 9 | Опиловка аварийных деревьев п. Центральный, ул. Ленина дома: 7,15,24,26,44,50,52,54. ул. Советская – д.9 ул. Пионерская – д.3,4,7 ул. Школьная – д.15 ул. Горького – д.16 ул.Трудовая – д.11 ул. 1-Горняцкая – д.21 ул. Нижняя – д.11 ул. Свободы – дома: 3,15,16,17 ул Машиностроителей, д.2 ул. Октябрьская, дома: 16,17 ул. Маяковского, дома: 4,6 п. Агеево, ул. Новая, д.16 ул. Октябрьская, д.28г. ул. Колхозная, д.25 ул. Первомайская, д.17 п. Шахтерский, ул. Победы, д.4,5 ул.Чекалина, д.30,35 ул. Строителей, д.8 ул. Овражная, д.12 п. Глубоковский, ул. Горького, д.5,7 ул. Клубная | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | Зимнее содержание дорог (чистка дорог, посыпка дорог противогололедными средствами, уборка снежных валов) | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 5350,00 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1450,0 |  |
| 11 | Содержание улиц п. Центральный, п. Агеево, п. Шахтерский (содержание дворника, приобретение инвентаря) | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 850,00 | 170,0 | 200,0 | 230,0 | 250,0 |  |
| 12 | Грейдирование дороги по мере необходимости | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 1200,00 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 13 | Озеленение населенных пунктов – посадка цветов, деревьев - благоустройство территории – прополка цветников, обрезка кустарников | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 14 | Содержание мест захоронения (ремонт ограждения кладбищ, установка ограждения кладбищ, отвал земли) | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 1470,00 | 350,0 | 400,0 | 400,0 |  | 320,0 |
| 15 | Реконструкция памятника погибшим воинам и текущий ремонт памятников | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 200,00 | 65,0 | 70,0 | 65,0 |  |  |
| 16 | Развешивание баннеров, указателей, подготовка территории к праздникам | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 300,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 17 | Ремонт придомовой территории п. Песоченский д. №49а-55. Расстояние 500 м, п.Черепеть, ул. Молодежная | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 1500,00 | 900,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 18 | Услуги транспорта (тракторов, бульдозера, машин) | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 900,00 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 19 | Иные бюджетные ассигнования (оплата по решению арбитражного суда) | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 2200,00 | 2200,0 |  |  |  |  |
| 19 | Грейдирование подъездных дорог: д. Герасимово, с. Жеремино, д. Варушицы, д. Гущино, п. Агеево, п. Шахтерский, п. Центральный, д. Косолапово | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 1750,0 |  |  |  |  | 1750,0 |
|  | Итого |  | 40365,0 | 12551,50 | 9016,60 | 9051,90 | 4900,0 | 5445,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 Приобретение щебня Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района 240,0 80,0 80,0 80,0 2 Приобретение лавочек Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района 300,0 100,0 100,0 100,0 3 Приобретение контейнеров ТБО Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района 105,0 35,0 35,0 35,0 4 Приобретение посадочного материала Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 5 Приобретение песка, щебня Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района 525,0 75,0 75,0 75,0 300,0 6 Приобретение баннеров, знаков, указателей, уличных украшений, таблички Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района 300,0 100,0 100,0 100,0 7 Приобретение триммера Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района 35,0 35,0 8 Приобретение хозяйственного инвентаря (краски, гвозди, метлы и т.д.) Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 9 Итого: 2125,0 565,0 530,0 530,0 360,0 140,0 Всего по подпрограмме 43090,0 13116,5 9546,6 9581,9 5260,0 5585,0 |

Финансирование подпрограммы: Комплексное благоустройство территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы

| Наименование ресурсов | Потребность |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017- 2020 г.г. | 2021- 2025г.г. |
| Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 43090,0 | 13116,5 | 9546,6 | 9581,9 | 5260,0 | 5585,0 |
| Итого | 43090,0 | 13116,5 | 9546,6 | 9581,9 | 5260,0 | 5585,0 |

_____________________

Финансирование программы по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2014-2025годы

| Наименование ресурсов | Подпрограмма тыс. руб. | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017-2020 | 2021-2025 |
| бюджет Тульской области | Жилищное хозяйство | 3271,1 | 1000,0 | 1010,6 | 1260,5 |  |  |
| бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  | 3148,9 | 1000,0 | 689,4 | 739,5 | 380,0 | 340,0 |
| Итого |  | 6420,0 | 2000,0 | 1700,0 | 2000,0 | 380,0 | 340,0 |
| бюджет Тульской области | Коммунальное хозяйство | 86744,80 | 15631,00 | 34692,20 | 36421,60 |  |  |
| бюджет МО Суворовский район |  | 56377,10 | 22092,90 | 17343,50 | 16940,70 |  |  |
| бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  | 52772,85 | 7365,75 | 4659,35 | 4102,75 | 6110,00 | 30535,0 |
| Итого |  | 195894,75 | 45089,65 | 56695,05 | 57465,05 | 6110,00 | 30535,0 |
| бюджет Тульской области | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Суворовский район |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  | 43090,0 | 13116,5 | 9546,6 | 9581,9 | 5260,0 | 5585,0 |
| Итого |  | 43090,0 | 13116,5 | 9546,6 | 9581,9 | 5260,0 | 5585,0 |

_________________